## Slide 1: 東京外国語大学様 ML Webアプリ改良 アカウント連携ツール改良 設計確認事項
OSSTech株式会社
2022年7月21日

## Slide 2: 1. メーリングリストWebアプリ改良
返信メールの宛先のデフォルト値変更
  メーリングリスト登録時画面への注意書き追加
投稿許可範囲の設定機能の改良
メーリングリストメールサイズ制限機能追加
メーリングリスト人数上限設定機能追加

## Slide 3: 1. 返信メールのデフォルト値変更
メーリングリストの新規作成画面
  「返信メールの宛先」のデフォルト値を「メーリングリスト宛」から「指定なし(送信者宛)」に変更します。
  「返信メールの宛先」部分に注意書きを追加します。
  注意書きの文面案
  ※「メーリングリスト宛(会員全員宛)」を選択した場合、 返信のメールが
  メーリングリストの会員全員に届きます。 ※「指定なし(送信者宛)」を選択した場合は、 返信のメールは送信者のみに
  届きます。

## Slide 4: 1. 返信メールのデフォルト値変更
デフォルト値を「指定なし」に変更
※ 「メーリングリスト宛」を選択した場合
※ 「指定なし」を選択した場合….
注意書きを追加

## Slide 5: 1. 返信メールのデフォルト値変更
「メーリングリスト宛(会員全員宛)」
  投稿メールに Reply-To: が含まれない場合
    メーリングリスト会員全員宛にメールが届きます。
  投稿メールに Reply-To: が含まれる場合
    メーリングリスト会員全員と、Reply-To: 宛にメールが届きます
「指定なし(送信者宛)」
  投稿メールに Reply-To: が含まれない場合
    メーラーの「返信」操作では投稿メールの送信者(From: のアドレス宛) のみに届きます。
    メーラーの「全員に返信」操作では投稿メールの送信者(From:のアドレス)と宛先(To: と Cc: )に届きます。
  投稿メールに Reply-To: が含まれる場合
    Reply-To: 宛てのみに届きます。

## Slide 6: 2. 投稿許可範囲の変更
  メーリングリストの「新規作成」「設定変更」画面にて、「会員以外からの投稿」の「許可」「拒否」を、以下の3パターンの選択肢から設定可能に変更します。
    「会員以外の投稿可能」
    「会員のみ投稿可能」
    「指定したアドレスのみ投稿可能」
      テキストボックスを追加し、メールアドレスを複数個指定可能とします
      本設定ではMLの会員の投稿は許可されません
      ML会員かつアドレスとして指定された会員は投稿可能とします。
        本設定の利用用途はメルマガ配信用のメーリングリストであり、指定された人のみメール配信を行います。

## Slide 7: 2. 投稿許可範囲の変更
登録メンバー
登録メンバー以外
指定したアドレス
1. 会員以外の投稿可能
2. 会員のみ投稿可能
3. 指定したアドレスのみ投稿可能
(アドレスが登録メンバーの場合もあり)

## Slide 8: 2. 投稿可能範囲の変更(ML作成画面)
選択肢を以下の3つに変更
「会員以外の投稿可能」
「会員のみ投稿可能」
「指定したアドレスのみ投稿可能」
3つ目の選択肢用のテキストボックス
を追加する
●会員以外の投稿可能 〇会員のみ投稿可能 〇指定したアドレスのみ投稿可能
xxxxx@example.com
yyyyy@example.jp
zzzzzz@example.com

## Slide 9: 2. 投稿可能範囲の変更(ML設定変更画面)
選択肢を以下の3つに変更
「会員以外の投稿可能」
「会員のみ投稿可能」
「指定したアドレスのみ投稿可能」
3つ目の選択肢用のテキストボックス
を追加する
●会員以外の投稿可能 〇会員のみ投稿可能 〇指定したアドレスのみ投稿可能
xxxxx@example.com
yyyyy@example.jp
zzzzzz@example.com

## Slide 10: 3. 投稿メールのサイズ制限機能
  メーリングリストの「新規作成」「設定変更」画面にて、投稿可能なメールサイズの上限をメガバイト(MB)単位で設定可能とします。
    Mailmanでは投稿メールのメッセージボディ部の生データサイズを制限の対象とします。添付ファイルの1ファイルのサイズではありません。バイナリデータはBase64エンコーディングされるため、計算上のサイズは元データの1.4倍程度になります。
    メーリングリスト作成時のデフォルト値は「無制限」とします。
ヘッダー部
添付ファイル2
添付ファイル1
本文メッセージ部
サイズ制限対象

## Slide 11: 3. メールサイズ制限機能(ML作成画面)
投稿メールサイズ上限の
項目を追加
※ 投稿メールサイズの上限値は 10MB です。
投稿メールサイズ上限 |
MB

## Slide 12: 3. メールサイズ制限機能(ML設定変更画面)
投稿メールサイズ上限の
項目を追加
※ 投稿メールサイズの上限値は 10MB です。
投稿メールサイズ上限 |
MB

## Slide 13: 4. メーリングリストの人数制限機能
  メーリングリストの「設定変更」画面で、登録できるメンバーの人数制限を行います。
    デフォルト値は「300人」とします。
    メンバーの変更画面に、現在の登録メンバー数を表示します。
  メルマガ用に利用するメーリングリストは、メルマガ用リストにメーリングリスト名を登録することで、メルマガ用の上限値が適用されます。
  「人数制限の値」「メルマガ用リスト」「メルマガ用の上限値」は、設定ファイルにて指定します。
  既存で会員数が制限値を超えている場合、会員追加・削除時に制限値を超えている場合、エラーとなります。

## Slide 14: 4. ML人数制限機能(会員変更画面)
現在登録されている
メンバー数の項目を追加
現在の登録会員数 | 125 人

## Slide 15: 5. 作業スケジュール
  7/21(木) 仕様確認 ミーティング
  7/22(金) ～ 8/12(金) tufs-mailモジュールの最新化作業
  8/15(月) ～ 9/2(金) 各機能の実装
    返信メールのデフォルト値変更
    投稿可能範囲の変更
    メールサイズ制限機能
    ML人数制限機能
  9/5(月) ～ 9/9(金) モジュール適用日の調整 平日日中 1日

## Slide 16: 6. 大学様依頼事項等
  モジュール適用までの大学様での事前準備
    メーリングリスト管理Webアプリの仕様変更に関するアナウンス
  適用時の影響範囲
    mail2zにモジュールを適用する際に以下の影響が発生します。
      メーリングリスト管理Webアプリの利用停止
      メール転送設定Webアプリの利用停止
      作業時間 2時間程度
    メーリングリスト(Mailman) の利用には影響ありません